
Société C T S 

Zone Industrielle du Plan d'Acier 


3920 – SAINT CLAUDE 

Saint Claude, le 21 juin 2005
DEVIS    ESTIMATIF    N°   D05/273
A l'attention de Monsieur LEMIGNON
Objet : Alimentation gaz nouvelle machine peinture Site B

Monsieur,

Les informations que vous nous avez communiquées nous permettent de vous proposer la réalisation des travaux suivants :

· Sur tuyauterie existante (avant réduction) alimentant la cabine actuelle, réalisation d'un piquage en DN65

· Fourniture et pose d'une vanne de coupure

· Fourniture et pose d'une conduite acier noir T3, peinte d'une longueur de 42 ml , en élévation
· Fourniture et pose d'une vanne d'arrêt  à son extrémité

· Raccordement sur bride en attente sur cabine

· Mise en service et essais 

Montant des travaux : 6 408.00 € H.T.

Délai d'option : 1 mois 

Délai d'approvisionnement : 1,5 semaine 

Délai de réalisation : 1 semaine 

Au cas où vous souhaiteriez que ces travaux soient réalisés avant le mois de septembre, notre planning de charge des mois de juillet et août étant déjà chargé, nous vous remercions de  nous passer votre éventuelle commande avant le 30 juin 2005.

Le piquage sur la conduite gaz serait réalisé pendant la 3ème semaine d'août.

Ces travaux nécessitent une coupure gaz de vos installations pendant 4 heures.

Avons considéré pour notre chiffrage que la zone de pose de cette conduite serait accessible par une nacelle et les accès au sol au droit du passage de cette conduite devront être libérés par vos soins.

Conditions commerciales :

Prix net, hors taxe, ferme pour une réalisation courrant 1er semestre 2005 et travaux effectués en heures ouvrables, nacelle de notre fourniture, déterminé pour les conditions de paiement suivantes :

· Sur situations de travaux 

Paiement par traite à 60 jours fin de mois le 10.
Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY
